Здравствуйте,

1. ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ

Чтобы построить студию, нужно сделать четыре проекта:

- акустический;

- вентиляции и кондиционирования;

- электропитания и заземления;

- коммутации.

Акустический проект готовится в электронном виде (программа ArchiCAD 12). На проектные работы понадобится около двух месяцев. Данный проект является руководством для инженера-технолога, который работает непосредственно на объекте от начала и до конца строительства студии. В акустический проект входит также расчёт сметы основных строительных материалов и расчёт мониторной системы.

Стоимость акустического проекта указана в прайсе (прилагается) и зависит от количества и предназначения помещений. Предоплата – 50%.

Проект вентиляции и кондиционирования готовят местные специалисты по нашему тех.заданию. Эта работа предполагает тесное сотрудничество, чтобы можно было «вписать» воздуховоды и вентиляционное обо-рудование в акустический проект.

Проект электропитания и заземления может быть сделан местными лицензированными специалистами по нашему тех.заданию.

Проект коммутации может быть сделан местными либо нашими специалистами (на выбор).

2. АВТОРСКИЙ НАДЗОР

С первого дня начала строительства и до его окончания я осуществляю авторский надзор, подразумевающий удалённую координацию работ и корректировки проекта. Оплата за авторский надзор производится помесячно, в конце каждого месяца, но не более пяти месяцев. Если студия не построена за 5 месяцев, то плата за авторский надзор (начиная с 6-го месяца) снижается более чем вдвое (см.прайс).

Автору акустического проекта необходимо минимум раз в месяц лично контролировать ход работ на объекте. Оплата приезда – по прибытию (см.прайс). Транспортные расходы – за счет автора проекта.

3. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

Работы по строительству студии осуществляются бригадой местных строителей под руководством нашего инженера-технолога. От строителей требуется наличие инструментов (список прилагается), умение работать с деревом и гипсокартоном, а также делать кирпичную кладку.

День начала общестроительных работ совпадает с первым днем авторского надзора. Как правило, к этому времени уже должен быть готов акустический проект. Однако в некоторых случаях – в целях экономии времени – общестроительные работы можно начать значительно раньше, т.е. примерно через пол-месяца после начала проектных работ.

4. ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Инженер-технолог работает всё время строительства студии. Он отвечает за качество работ, за их соответствие технологии и проекту, за обучение рабочих, за своевременное информирование о необходимых строительных материалах. За дисциплину и темпы строительства должен отвечать представитель заказчика. Оплата работы технолога - помесячная, в конце каждого месяца, весь срок строительства студии (см.прайс).

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Инженер-технолог обеспечивается заказчиком жильем в районе строительства студии (однокомнатная квартира или общежитие).

Обеспечением строительными материалами занимается представитель заказчика. Строительные материалы желательно складировать за помещениями строящейся студии. Данная технология строительства не предусматривает применение неоправданно дорогих специализированных материалов. Используемые строительные материалы – минвата, гипсокартон, дерево, гидроизол, ДСП и пр. - являются вполне доступными.

Особое внимание необходимо обратить на соблюдение мер безопасности!

6. МОНИТОРНАЯ СИСТЕМА

Расчёт мониторной системы – составляющая акустического проекта. Корпуса мониторов (субвуферов) собираются на месте на этапе строительства (кроме мониторов RA240) и являются неотъемлемой частью контрольной комнаты. Инсталляция и настройка мониторной системы в стерео формате проводится двумя инженерами в течение двух полных дней (расходы на транспорт и проживание – за счет заказчика). 

Кроме акустического дизайна и звукоизоляции в комплексе будут решаться следующие вопросы:

- вентиляция;

- кондиционирование;

- освещение;

- электропитание;

- заземление;

- охранная сигнализация;

- противопожарная сигнализация;

- противопожарная обработка;

- коммутация;

- интерьерный дизайн;

- мониторный контроль;

- и т.п.

                                                            С уважением                                       Кравченко Александр

